ANALISI INFORMATICA
WEB SERVICE — DEDUZIONI TRASFERTA CASA-LAVORO
CANTON TICINO

Architettura · Agenti Claude Code · Skill · Planning Completo

Data: 22/06/2026
Progetto: DdC — Divisione delle Contribuzioni TI

Documento interno — uso riservato

Sommario

1. PANORAMICA DEL PROGETTO IT	3

2. STACK TECNOLOGICO SCELTO	4

3. STRUTTURA DEL PROGETTO (002_Applicativo)	5

3.1 Il principio YAML — nessun valore CHF nel codice	5

4. SCHEMA YAML REGOLE FISCALI	7

5. ALGORITMO DECISIONALE STEP-BY-STEP	8

6. I QUATTRO AGENTI CLAUDE CODE	10

6.1 Cos'è un "agente" in Claude Code?	10

6.2 Architettura dei Quattro Agenti	10

6.3 DOCUMENT AGENT	11

6.3 APPLICATIVO AGENT	12

6.3 API AGENT	13

6.3 TEST AGENT	13

6.4 graphify --watch: il grafo che si aggiorna da solo	14

7. LA SKILL doc2skill — COME CREARLA E USARLA	16

7.1 Che cos'è una "skill" in Claude Code?	16

7.2 graphify vs doc2skill — differenze	16

7.3 Come creare la skill doc2skill	16

7.4 Struttura del SKILL.md prodotto da doc2skill	17

7.5 Quali PDF convertire in skill — lista prioritaria	18

8. DOCUMENTI PDF AGGIUNTIVI NECESSARI	19

8.1 Gap critici (bloccanti per la correttezza legale)	19

8.2 Documenti importanti (per casi speciali)	19

9. FASI DI IMPLEMENTAZIONE (ROADMAP)	20

FASE 1 — Scheletro senza geocoding	20

FASE 2 — Geocoding	20

FASE 3 — Casi speciali e hardening	20

FASE 4 — Deploy e integrazione	21

10. DOMANDE PER IL SUPERIORE	22

10.1 Domande Legali/Dominio (risposte bloccanti)	22

10.2 Domande Tecniche	22

10.3 Domande di Governance	23

11. VERIFICA END-TO-END	25

# 1. PANORAMICA DEL PROGETTO IT

Il progetto consiste nella realizzazione di un Web Service (API REST) che, ricevuti i dati di un contribuente (indirizzo di casa, indirizzo di lavoro, mezzo di trasporto, ecc.), calcola automaticamente la deduzione fiscale spettante per le spese di trasferta casa-lavoro secondo la Legge Tributaria del Canton Ticino (Art. 25 LT) e l'Imposta Federale Diretta (Art. 26 LIFD), restituendo un risultato JSON pronto per l'integrazione in altri sistemi (software fiscali, ERP, portali online).

Cosa è già stato fatto:

Analisi giuridica completa (Art. 25 LT, limiti CdS, cap IFD CHF 3'300)

Documento Word con analisi legale (001_Dcoumenti\Analisi_Trasferta_CasaLavoro_TI.docx)

Grafo della conoscenza (graphify) costruito sui 5 PDF fiscali — 38 nodi, 11 community

7 documenti PDF scaricati incluse le Istruzioni PF 2025 ufficiali del Canton Ticino

Cosa deve ancora essere costruito:

Il Web Service FastAPI in 002_Applicativo\

I file YAML con le regole fiscali versionate per anno

Il sistema di geocoding (calcolo distanza casa→lavoro in km)

La skill doc2skill per convertire i PDF normativi in knowledge base Claude

Gli agenti specializzati per la gestione del progetto

# 2. STACK TECNOLOGICO SCELTO

| Componente | Tecnologia | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| Framework web | FastAPI (Python) | Genera automaticamente la documentazione OpenAPI/Swagger, tipizzazione forte con Pydantic v2, supporto async nativo (necessario per le chiamate API di geocoding) |
| Package manager | uv (già installato) | Molto più veloce di pip, gestisce ambienti virtuali, produce uv.lock per riproducibilità |
| Regole fiscali | File YAML versionati | NESSUN valore CHF nel codice Python. Ogni anno si aggiorna solo il file YAML senza toccare il codice. Ogni anno fiscale ha il suo file separato. |
| Geocoding (primario) | swisstopo api3.geo.admin.ch | API ufficiale svizzera, GRATUITA, nessuna chiave API, copre tutti i codici postali (NPA) svizzeri |
| Geocoding (fallback) | OSM Nominatim | Gratuito, gestisce anche indirizzi italiani per i frontalieri |
| Testing | pytest + httpx | AsyncClient per testare gli endpoint in modo realistico |
| Containerizzazione | Docker (Fase 4) | Dipende dalla risposta del superiore sul target di deployment — non implementato subito |

▶  Perché FastAPI e non Flask o Django?

Flask richiede di configurare manualmente l'OpenAPI. Django REST è sovra-dimensionato per un servizio di calcolo focalizzato. FastAPI genera automaticamente una pagina /docs interattiva (Swagger UI) che permette al superiore e ai sistemi integrati di testare l'API senza scrivere codice.

# 3. STRUTTURA DEL PROGETTO (002_Applicativo)

Tutta la parte applicativa risiede nella cartella 002_Applicativo\ (già presente nella struttura del progetto). Di seguito la struttura completa con la spiegazione di ogni file.

002_Applicativo\
├── pyproject.toml              ← metadati progetto e dipendenze
├── uv.lock                     ← versioni bloccate (va committato in git)
├── .python-version             ← contiene "3.14"
├── .env.example                ← template variabili ambiente (API keys, ecc.)
│
├── app\                       ← CODICE SORGENTE
│   ├── main.py                 ← entry point FastAPI, carica le regole all'avvio
│   ├── config.py               ← configurazione via variabili ambiente
│   ├── api\v1\               ← LAYER PRESENTAZIONE (endpoint HTTP)
│   │   ├── router.py
│   │   └── endpoints\
│   │       ├── deduction.py    ← POST /v1/deduction/calculate
│   │       └── health.py       ← GET /v1/health
│   ├── schemas\               ← MODELLI DATI (cosa entra e cosa esce)
│   │   ├── request.py          ← DeductionRequest
│   │   └── response.py         ← DeductionResponse
│   ├── core\                  ← LOGICA DI BUSINESS (il cervello)
│   │   ├── calculator.py       ← orchestratore: chiama tutti i sotto-motori
│   │   ├── cantonal_engine.py  ← calcolo deduzione cantonale (Art. 25 LT TI)
│   │   ├── federal_engine.py   ← calcolo deduzione federale (Art. 26 LIFD)
│   │   ├── meals_engine.py     ← spese pasti (Art. 25 cpv. 1 lett. b)
│   │   ├── other_expenses.py   ← altre spese professionali (3% salario)
│   │   ├── special_cases.py    ← home office, frontalieri, residenti settimanali
│   │   └── limit_enforcer.py   ← applica i tetti massimi dal file YAML
│   ├── rules\                 ← SISTEMA REGOLE FISCALI
│   │   ├── loader.py           ← legge il file YAML per l'anno richiesto
│   │   └── models.py           ← struttura dati del file YAML
│   └── geo\                   ← GEOCODING (calcolo distanza)
│       ├── resolver.py         ← indirizzo testo → coordinate
│       ├── distance.py         ← coordinate × 2 → km (formula Haversine)
│       └── providers\
│           ├── base.py         ← interfaccia astratta GeoProvider
│           ├── swisstopo.py    ← provider primario (gratuito)
│           └── nominatim.py    ← provider fallback
│
├── rules\                     ← FILE YAML REGOLE FISCALI (uno per anno)
│   ├── 2025.yaml
│   └── 2026.yaml
│
└── tests\
    ├── unit\                  ← test funzioni pure (veloci, senza rete)
    └── integration\           ← test endpoint HTTP completi
        └── fixtures\          ← JSON di esempio per i test

## 3.1 Il principio YAML — nessun valore CHF nel codice

Il principio architetturale più importante è che NESSUN importo in franchi svizzeri appare mai nel codice Python. Ogni anno, quando il Consiglio di Stato pubblica un nuovo decreto con i nuovi limiti, un funzionario (tecnico o non tecnico) apre il file rules/2026.yaml, modifica i valori, salva il file. Il codice Python rimane invariato. Questo significa zero rischio di "dimenticare" un valore hardcoded da qualche parte nel codice.

# 4. SCHEMA YAML REGOLE FISCALI

Ecco la struttura completa del file rules/2026.yaml con tutti i valori attualmente noti. Le righe marcate "DA COMPLETARE" aspettano i documenti ufficiali dal Consiglio di Stato.

# rules/2026.yaml
version: "2026"
authority_reference:
  cantonal: "Decreto CdS TI del XX.YY.2025 (RS-TI 6XX.XXX)"   # DA COMPLETARE
  federal:  "RS 642.118.1 Ordinanza DFF — stato 2026"

cantonal_TI:
  transport:
    public_transport:                        # mezzi pubblici
      mode: actual_cost                      # spesa effettiva, nessun tetto massimo
      cap_chf: null
    private_car:                             # auto privata
      rate_chf_per_km: 0.75                 # CHF 0.75/km (2026)
      condition: no_adequate_public_transport
      cap_chf: null                          # verifica con Decreto CdS
    bicycle:
      flat_rate_chf_per_year: 700            # forfait bicicletta/e-bike
  meals:
    with_cafeteria:    { rate_chf_per_day: 15.00, annual_max_chf: 3200 }
    without_cafeteria: { rate_chf_per_day: 30.00, annual_max_chf: 6400 }
  other_expenses:                            # art. 25 cpv. 1 lett. c
    method: percentage_of_net_salary
    rate_percent: 3.0
    minimum_chf: 2000
    maximum_chf: 4000

federal_IFD:
  transport:
    public_transport: { mode: actual_cost, cap_chf: null }
    private_car:      { cap_chf: 3300 }     # tetto IFD 2026
    bicycle:          { flat_rate_chf_per_year: 700 }
  meals:
    with_cafeteria:    { rate_chf_per_day: 15.00, annual_max_chf: 3200 }
    without_cafeteria: { rate_chf_per_day: 30.00, annual_max_chf: 6400 }

working_days:
  standard_annual: 220                       # giorni lavorativi standard/anno

# 5. ALGORITMO DECISIONALE STEP-BY-STEP

Per ogni richiesta in arrivo al servizio, vengono eseguiti questi passi in sequenza:

STEP 1 — Verifica assoggettamento

Il comune di domicilio è in Canton Ticino? Il contribuente è un frontaliero (abita in Italia), un residente settimanale (torna a casa il weekend), o un normale residente TI? Questo determina quale normativa si applica e se emettere avvertenze speciali.

STEP 2 — Calcolo della distanza

Se il chiamante non fornisce la distanza manualmente (campo override_distance_km), il servizio chiama l'API swisstopo con i due indirizzi e ottiene le coordinate GPS. Poi calcola i km con la formula Haversine (distanza in linea d'aria × 1.25 per approssimare la distanza stradale). Se swisstopo fallisce, cade in automatico su Nominatim (OpenStreetMap).

STEP 3 — Giorni effettivi di trasferta

giorni_effettivi = giorni_lavoro_anno − giorni_home_office. Standard: 220 giorni lavorativi/anno. Se il contribuente fa 2 giorni/settimana di smart working, si sottraggono circa 88 giorni → 132 giorni effettivi.

STEP 4a — Motore cantonale (Art. 25 LT TI)

Calcola la deduzione cantonale in base al mezzo di trasporto: (a) Mezzi pubblici: costo effettivo abbonamento, nessun tetto. (b) Auto privata (solo se mezzo pubblico non disponibile): km × 0.75 × giorni × 2 (andata+ritorno). (c) Bicicletta: CHF 700 forfait. Poi applica l'eventuale tetto del Consiglio di Stato.

STEP 4b — Motore federale (Art. 26 LIFD)

Stessa logica del cantonale, ma applica il tetto IFD di CHF 3'300/anno per i veicoli privati. I mezzi pubblici non hanno tetto nemmeno a livello federale.

STEP 5 — Pasti e altre spese (opzionale)

Se richiesto: calcola la deduzione pasti (CHF 15 o 30/giorno secondo mensa/no-mensa) e le altre spese professionali (3% del salario netto, min CHF 2'000, max CHF 4'000).

STEP 6 — Assemblaggio risposta JSON

Costruisce la DeductionResponse con: cantonal_TI (risultato LT), federal_IFD (risultato LIFD), dettagli del percorso, note/avvertenze, versione delle regole usate, timestamp e UUID per l'audit trail.

# 6. I QUATTRO AGENTI CLAUDE CODE

## 6.1 Cos'è un "agente" in Claude Code?

Claude Code è un assistente AI che vive nel terminale (e nell'IDE). Quando lo avvii in una cartella, lui "vede" quella cartella come il suo spazio di lavoro: può leggere file, scrivere codice, eseguire comandi, fare ricerche. Un "agente" in questo contesto non è un programma separato — è una SESSIONE di Claude Code avviata da una specifica cartella con un ruolo e uno scope ben definiti.

Il vantaggio di dividere il lavoro in agenti con scope separati è enorme: evita che Claude modifichi per errore file fuori dal suo ambito, mantiene il contesto della conversazione piccolo e focalizzato, e permette a più persone (o sessioni) di lavorare in parallelo senza conflitti.

▶  Come funziona in pratica

Apri il terminale, vai nella cartella dell'agente con "cd", lancia "claude" (o apri Claude Code dall'IDE in quella cartella). Nella prima riga della sessione dici: "Sei il Document Agent. Il tuo scope è [...]". Claude terrà questo ruolo per tutta la sessione.

## 6.2 Architettura dei Quattro Agenti

Ecco il diagramma testuale del flusso tra gli agenti:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    PROGETTO DdC                             │
│  D:\006-Documenti\Lavori\DdC\                              │
└──────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┘
               │                      │
      001_Dcoumenti\          002_Applicativo\
               │                      │
    ┌──────────▼──────────┐   ┌───────▼──────────────────────┐
    │   DOCUMENT AGENT    │   │      APPLICATIVO AGENT       │
    │                     │   │                              │
    │ • Legge i PDF       │──▶│ • app\core\  (motori calc.)  │
    │ • Aggiorna i YAML   │   │ • app\rules\ (loader YAML)  │
    │ • Query graphify    │   │ • app\schemas\ (dati I/O)   │
    │ • Scarica nuovi PDF │   │ • app\geo\  (geocoding)     │
    └─────────────────────┘   └───────────────┬──────────────┘
                                               │
                                    produce il codice core
                                               │
                               ┌───────────────▼──────────────┐
                               │         API AGENT            │
                               │                              │
                               │ • app\api\v1\endpoints\      │
                               │ • router.py                  │
                               │ • Formato JSON output        │
                               │ • Documentazione OpenAPI     │
                               └───────────────┬──────────────┘
                                               │
                                     verificato da
                                               │
                               ┌───────────────▼──────────────┐
                               │        TEST AGENT            │
                               │                              │
                               │ • tests\unit\               │
                               │ • tests\integration\        │
                               │ • Fixture JSON di esempio    │
                               │ • Casi limite (edge cases)   │
                               └──────────────────────────────┘

### 6.3 DOCUMENT AGENT

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Cartella di lavoro | D:\006-Documenti\Lavori\DdC\001_Dcoumenti\ |
| Scope | Tutto ciò che riguarda i documenti legali e le regole fiscali. |

Cosa FA:

Legge e analizza i PDF della Legge Tributaria, delle Istruzioni PF, dei decreti CdS

Usa /graphify query per rispondere a domande sui documenti (es. "qual è il limite km auto 2026?")

Aggiorna i file YAML in 002_Applicativo\rules\ quando cambiano le regole fiscali

Scarica nuovi PDF quando escono (nuovi decreti, circolari AFC, aggiornamenti LIFD)

Aggiunge nuovi PDF al grafo con /graphify add <url>

Converte PDF importanti in skill con /doc2skill (vedi capitolo 7)

Cosa NON FA:

NON modifica file .py nell'applicativo

NON tocca i test

NON cambia la struttura del servizio REST

Come lo attivi:

cd "D:\006-Documenti\Lavori\DdC\001_Dcoumenti"
claude
# Prima riga nella sessione:
"Sei il Document Agent. Il tuo scope è 001_Dcoumenti\ e
 i file rules\ in 002_Applicativo\. Leggi i PDF fiscali,
 aggiorna i YAML e usa graphify per le query. Non modificare .py"

Quando usarlo:

Arriva un nuovo decreto del Consiglio di Stato con nuovi limiti CHF

La LIFD viene aggiornata con nuovi tetti IFD

Serve rispondere a domande legali: "Art. 25 dice esattamente cosa sulla bici?"

Va aggiunto un nuovo PDF al corpus (accordo frontalieri, circolare AFC, ecc.)

### 6.3 APPLICATIVO AGENT

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Cartella di lavoro | D:\006-Documenti\Lavori\DdC\002_Applicativo\ |
| Scope | Tutta la logica di business: motori di calcolo, schema dati, geocoding. |

Cosa FA:

Scrive e mantiene i file in app\core\ (i "motori": cantonal_engine.py, federal_engine.py, ecc.)

Scrive il sistema di regole: app\rules\loader.py e app\rules\models.py

Scrive gli schemi Pydantic: app\schemas\request.py e response.py

Scrive il geocoding: app\geo\providers\swisstopo.py, nominatim.py, ecc.

Implementa la logica dei casi speciali (home office, frontalieri, turni notturni)

Cosa NON FA:

NON tocca i file in app\api\ (quello è compito dell'API Agent)

NON scrive test (quello è compito del Test Agent)

NON modifica i file YAML (quello è compito del Document Agent)

Come lo attivi:

cd "D:\006-Documenti\Lavori\DdC\002_Applicativo"
claude
# Prima riga nella sessione:
"Sei l'Applicativo Agent. Il tuo scope è app\core\,
 app\rules\, app\schemas\, app\geo\.
 NON toccare app\api\ né tests\"

Quando usarlo:

Fase 1 del progetto: costruire i motori di calcolo da zero

Un motore di calcolo restituisce un risultato sbagliato e va debuggato

Va aggiunto il supporto per un nuovo caso (es. Park & Ride)

Il geocoder swisstopo cambia API e va aggiornato

### 6.3 API AGENT

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Cartella di lavoro | D:\006-Documenti\Lavori\DdC\002_Applicativo\app\api\ |
| Scope | Gli endpoint HTTP, il routing, il formato JSON di risposta, la documentazione OpenAPI. |

Cosa FA:

Scrive e mantiene app\api\v1\endpoints\deduction.py (POST /v1/deduction/calculate)

Scrive app\api\v1\endpoints\health.py (GET /v1/health)

Scrive app\api\v1\router.py

Scrive app\main.py (factory FastAPI con lifespan per caricare le regole)

Adatta il formato JSON output alle richieste del sistema integrante

Gestisce l'autenticazione (API key, OAuth) quando definita dal superiore

Cosa NON FA:

NON modifica la logica di calcolo in core\ (quella è dell'Applicativo Agent)

NON scrive test

NON modifica i YAML

Come lo attivi:

cd "D:\006-Documenti\Lavori\DdC\002_Applicativo"
claude
# Prima riga nella sessione:
"Sei l'API Agent. Il tuo scope è app\api\ e app\main.py.
 Non modificare app\core\, app\rules\, app\schemas\ o tests\"

Quando usarlo:

Fase 1: creare il primo endpoint funzionante

Il sistema integrante richiede un formato JSON diverso nella risposta

Va aggiunto un nuovo endpoint (es. GET /v1/deduction/rules/{anno})

Va implementata l'autenticazione

### 6.3 TEST AGENT

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Cartella di lavoro | D:\006-Documenti\Lavori\DdC\002_Applicativo\tests\ |
| Scope | Test unitari, test di integrazione, fixture JSON, casi limite. |

Cosa FA:

Scrive test unitari per ogni motore in tests\unit\ (nessun I/O, velocissimi)

Scrive test di integrazione in tests\integration\ con httpx.AsyncClient

Crea le fixture JSON in tests\integration\fixtures\ (es. request_base.json, request_frontaliero.json)

Copre i casi limite: frontalieri, home office 100%, veicolo privato con mezzo pubblico disponibile

Verifica che i valori CHF nell'output corrispondano ai casi noti dall'analisi legale

Cosa NON FA:

NON modifica il codice sorgente (solo tests\)

NON tocca i YAML (li usa solo in lettura)

Come lo attivi:

cd "D:\006-Documenti\Lavori\DdC\002_Applicativo"
claude
# Prima riga nella sessione:
"Sei il Test Agent. Il tuo scope è tests\.
 Scrivi test per i motori già implementati. Non modificare app\"

Quando usarlo:

Dopo che l'Applicativo Agent ha scritto un nuovo motore

Un bug viene trovato in produzione → va aggiunto un test di regressione

Va aggiunto il test per un nuovo caso speciale

Prima di ogni rilascio: verifica che tutti i test passino

## 6.4 graphify --watch: il grafo che si aggiorna da solo

Mentre lavori sui documenti, puoi tenere attivo in un terminale separato il comando "graphify 001_Dcoumenti\ --watch". In questo modo, ogni volta che aggiungi un nuovo PDF alla cartella (un nuovo decreto CdS, una nuova circolare AFC), graphify rileva automaticamente il file e aggiorna il grafo della conoscenza. Il Document Agent può poi fare "graphify query \"quali sono i nuovi limiti?\"" per estrarre le informazioni rilevanti e aggiornare il YAML corrispondente.

# In un terminale dedicato (sempre aperto mentre lavori):
cd "D:\006-Documenti\Lavori\DdC"
graphify 001_Dcoumenti\ --watch

# In una sessione Document Agent separata:
graphify query "quali sono i limiti km per auto privata nel decreto 2026?"

# 7. LA SKILL doc2skill — COME CREARLA E USARLA

## 7.1 Che cos'è una "skill" in Claude Code?

Una "skill" è un file SKILL.md salvato in una cartella specifica nel profilo dell'utente (C:\Users\oudab\.claude\skills\<nome-skill>\SKILL.md). Quando invochi la skill con /nome-skill, Claude carica automaticamente quel file come istruzioni operative e segue le procedure in esso descritte. È come un "manuale di istruzioni" che Claude legge prima di iniziare il lavoro.

▶  Esempio attuale

Hai già la skill "graphify" installata in C:\Users\oudab\.claude\skills\graphify\SKILL.md. Quando scrivi /graphify, Claude legge automaticamente quel file e segue la procedura in 9 passi per costruire il grafo della conoscenza.

## 7.2 graphify vs doc2skill — differenze

| Aspetto | graphify | doc2skill |
| --- | --- | --- |
| Output | Grafo (nodi, archi, comunità) in graph.json | File SKILL.md strutturato con tabelle e alberi decisionali |
| Ideale per | Relazioni tra documenti, trovare connessioni inaspettate | Un singolo documento normativo, estrarre regole procedurali |
| Come si usa | /graphify query "domanda" | Claude legge SKILL.md automaticamente all'avvio della sessione |
| Aggiornamento | --update incrementale (solo i file modificati) | Ri-eseguire /doc2skill sulla nuova versione del PDF |
| Costo token | Alto (pipeline completa) | Medio (una passata strutturata) |
| Migliore per questo progetto | Analisi cross-documento, trovare gap legali | Regole operative: "se mezzo pubblico allora..., se auto allora..." |

## 7.3 Come creare la skill doc2skill

Passo 1: creare la cartella della skill

# Crea la cartella
mkdir "C:\Users\oudab\.claude\skills\doc2skill"

Passo 2: scrivere il file SKILL.md della skill doc2skill

Questo file contiene le istruzioni che Claude seguirà ogni volta che invochi /doc2skill. Ecco cosa deve contenere (schema semplificato):

# C:\Users\oudab\.claude\skills\doc2skill\SKILL.md

## Utilizzo
/doc2skill <percorso-PDF>           # converte un PDF in SKILL.md
/doc2skill <percorso-PDF> --name <nome-skill>  # con nome personalizzato

## Cosa fa questa skill
1. Legge il PDF indicato (usa il tool Read)
2. Estrae le regole strutturate (tabelle parametro/valore/condizione/fonte)
3. Costruisce alberi decisionali (IF...THEN...ELSE)
4. Identifica le definizioni chiave
5. Crea una checklist di aggiornamento annuale
6. Scrive il risultato in:
   C:\Users\oudab\.claude\skills\<nome-skill>\SKILL.md
7. Aggiunge una voce in CLAUDE.md per la discovery automatica

## Formato del SKILL.md prodotto
[qui ci va il template di output — vedi sezione 7.4]

Passo 3: aggiungere la skill all'indice in CLAUDE.md

# C:\Users\oudab\.claude\CLAUDE.md
# aggiungere questa riga:
- **doc2skill** (`~/.claude/skills/doc2skill/SKILL.md`)
  Converte un PDF normativo in SKILL.md strutturato.
  Trigger: /doc2skill

## 7.4 Struttura del SKILL.md prodotto da doc2skill

Ogni volta che esegui /doc2skill su un PDF, il risultato avrà questa struttura:

---
name: <nome-skill>   # es: cds-spese-professionali-TI
description: "Usa questa skill per domande sui limiti CHF per spese professionali TI"
---

# Fonte
Documento: <titolo completo>
Autorità emittente: Consiglio di Stato, Repubblica e Canton Ticino
Versione/Data: anno 2026
Stato legale: vincolante | informativo | direttiva

# Regole Strutturate

## Gruppo 1: Spese di Trasporto
| Parametro | Valore | Condizione | Fonte (art.) |
|-----------|--------|------------|---------------|
| Mezzi pubblici | Spesa effettiva | Sempre | Art. 25 cpv.1a LT |
| Auto privata | CHF 0.75/km | Solo se no mezzo pubblico | Decreto CdS 2026 |
| Bicicletta | CHF 700/anno | Forfait | Decreto CdS 2026 |
| Auto privata (IFD) | max CHF 3.300/anno | Cap federale | RS 642.118.1 |

## Gruppo 2: Spese Pasti
| Parametro | Valore | Condizione | Fonte |
|…|…|…|…|

# Alberi Decisionali

## Mezzo di trasporto
- SE mezzo pubblico disponibile E ragionevolmente utilizzabile
    → deduzione = costo effettivo abbonamento
- SE mezzo pubblico NON disponibile O non utilizzabile
    → deduzione = km × 0.75 × 2 × giorni (solo cantonale)
    → deduzione IFD = min(km × 0.75 × 2 × giorni, 3300)
- SE bicicletta
    → deduzione = CHF 700/anno (forfait)

# Definizioni Chiave
- **Spese necessarie**: costi oggettivamente richiesti dall'impiego, non solo convenienti
- **Mezzo pubblico ragionevolmente disponibile**: ...

# Checklist Aggiornamento Annuale
Ogni anno quando esce il nuovo Decreto CdS:
- [ ] Verificare tariffa km auto privata
- [ ] Verificare cap IFD (RS 642.118.1)
- [ ] Aggiornare 002_Applicativo\rules\<anno>.yaml
- [ ] Aggiornare questo SKILL.md se i valori cambiano

# Domande Aperte / Ambiguità
- La tariffa bici si cumula con abbonamento parziale mezzi pubblici?
- Come si definisce operativamente "mezzo pubblico non ragionevolmente disponibile"?

## 7.5 Quali PDF convertire in skill — lista prioritaria

| Priorità | Documento | Nome skill suggerito | Perché |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 CRITICO | Decreto CdS TI — limiti spese professionali (anno corrente) | cds-spese-professionali-TI | Fonte legale di TUTTI i CHF nel YAML. Senza di esso i valori non sono verificati. |
| 🔴 CRITICO | RS 642.118.1 — Ordinanza DFF sulle spese professionali (LIFD) | ordinanza-dff-spese-professionali | Definisce il cap federale CHF 3'300 e le tariffe pasti a livello IFD |
| 🟠 IMPORTANTE | Accordo frontalieri Italia-Svizzera 2024 | accordo-frontalieri-I-CH-2024 | 65'000 frontalieri lavorano in TI. Nuovo accordo in vigore dal 2024. |
| 🟠 IMPORTANTE | LIFD Art. 26 (testo integrale RS 642.11) | lifd-art26-spese-professionali | Il grafo ha solo un nodo debole per l'IFD. Serve il testo completo. |
| 🟡 UTILE | Istruzioni_PF_2025.pdf (già scaricato, 41 MB) | istruzioni-pf-TI-2025 | Piena di esempi pratici per i test cases del web service |
| 🟡 UTILE | Circolare AFC n. 22 (spese professionali) | circolare-afc-22 | Chiarisce i casi grigi: home office, turni notturni, uso auto |

# 8. DOCUMENTI PDF AGGIUNTIVI NECESSARI

Il grafo graphify attuale ha 38 nodi estratti da 5 PDF. L'analisi del grafo ha identificato i seguenti GAP critici — documenti assenti che bloccano la completezza legale del web service:

## 8.1 Gap critici (bloccanti per la correttezza legale)

| # | Documento mancante | Gap rilevato nel grafo | Dove trovarlo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Decreto CdS TI — limiti forfettari spese professionali (anno corrente) | Il nodo "Deduzioni Forfettarie ex Art. 25 cpv. 2 LT" esiste ma non ha un documento fonte con i CHF concreti | www4.ti.ch → Legislazione → Raccolta leggi RS-TI → Sez. 6 → Decreto CdS deduzioni forfettarie |
| 2 | RS 642.118.1 — Ordinanza DFF spese professionali (LIFD) | Il nodo "Limite IFD CHF 3'300" esiste ma l'ordinanza che lo fissa non è nel corpus | www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1140_1140_1140/it |
| 3 | LIFD Art. 26 testo integrale (RS 642.11) | Solo un nodo debole per l'IFD federale. Il grafo è sbilanciato verso il cantonale. | www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it → Art. 26 |

## 8.2 Documenti importanti (per casi speciali)

| # | Documento | Perché serve |
| --- | --- | --- |
| 4 | Accordo frontalieri I-CH 2024 (nuovo accordo, in vigore) | Circa 65.000 frontalieri italiani lavorano in TI. Il vecchio accordo del 1974 è stato sostituito. Critico per gestire questo caso. |
| 5 | Circolare AFC n. 22 — spese professionali (IFD) | Chiarisce casi grigi: home office, turni notturni, combinazione mezzi pubblici + auto. |
| 6 | Database PLZ/NPA svizzeri (Post CH, CSV gratuito) | Non è un PDF legale, ma serve per validare i codici postali nelle richieste al geocoder. Disponibile su data.post.ch. |

# 9. FASI DI IMPLEMENTAZIONE (ROADMAP)

## FASE 1 — Scheletro senza geocoding

Periodo stimato: Settimane 1-2

uv venv .venv + pyproject.toml in 002_Applicativo\

rules/2026.yaml con tutti i valori CHF noti

app/rules/loader.py + app/rules/models.py (sistema di caricamento YAML)

app/schemas/request.py + app/schemas/response.py (struttura dati I/O)

app/core/cantonal_engine.py — motore Art. 25 LT TI (funzioni pure, no I/O)

app/core/federal_engine.py — motore Art. 26 LIFD + cap CHF 3.300

Unit test per entrambi i motori con valori noti dall'analisi legale

app/main.py + endpoint base POST /v1/deduction/calculate (accetta override_distance_km)

▶  Deliverable a fine fase

curl -X POST /v1/deduction/calculate con distanza fornita manualmente → JSON corretto con cantonal_TI e federal_IFD

## FASE 2 — Geocoding

Periodo stimato: Settimana 3

app/geo/providers/swisstopo.py (API api3.geo.admin.ch — gratuita, no API key)

app/geo/providers/nominatim.py (fallback OSM — gestisce indirizzi italiani)

app/geo/resolver.py (prova swisstopo, fallback su nominatim)

app/geo/distance.py (formula Haversine × 1.25 per distanza stradale approssimata)

Test integrazione con indirizzi reali: Lugano → Bellinzona, Mendrisio → Lugano

Rimuovere il requisito di override_distance_km — ora è automatico

▶  Deliverable a fine fase

Indirizzi testuali di casa e lavoro → distanza km calcolata automaticamente → deduzione corretta

## FASE 3 — Casi speciali e hardening

Periodo stimato: Settimana 4

app/core/special_cases.py: riduzione home office, avvertenze frontalieri, residenti settimanali

app/audit/logger.py: log strutturato JSON per ogni calcolo (UUID, timestamp, versione regole)

GET /v1/deduction/rules/{anno}: restituisce il YAML attivo come JSON

rules/2025.yaml: file per calcoli retroattivi (dichiarazioni tardive anno precedente)

Fixtures JSON complete: request_base.json, request_frontaliero.json, request_home_office_50pct.json

▶  Deliverable a fine fase

API gestisce tutti i casi comuni, emette note per i casi speciali, audit log attivo

## FASE 4 — Deploy e integrazione

Periodo stimato: Settimane 5-6

Autenticazione (API Key header o OAuth2 — dipende dalla risposta del superiore)

Docker containerization se il target è cloud/on-premise (dipende dal superiore)

/doc2skill sui PDF critici (Decreto CdS, RS 642.118.1, accordo frontalieri)

Review OpenAPI spec con i sistemi che consumeranno il servizio

rules/2024.yaml e precedenti se servono calcoli multi-anno retroattivi

▶  Deliverable a fine fase

Servizio in produzione, autenticato, documentato, con skill knowledge base aggiornate

# 10. DOMANDE PER IL SUPERIORE

Le seguenti domande devono essere poste PRIMA di iniziare la Fase 1. Le risposte alle prime 4 sono bloccanti: senza di esse alcuni pezzi dell'architettura potrebbero dover essere ridisegnati.

## 10.1 Domande Legali/Dominio (risposte bloccanti)

D1: Il Decreto del Consiglio di Stato TI con i limiti CHF delle spese professionali per l'anno corrente è disponibile internamente?

Perché è importante: Senza questo documento, i valori CHF nel codice non sono legalmente verificati. I valori attuali (CHF 0.75/km, ecc.) provengono da fonti secondarie. Dove posso trovare il decreto ufficiale?

D2: Chi valida la correttezza dell'algoritmo ogni anno prima che vada in produzione?

Perché è importante: Calcoli fiscali errati possono avere conseguenze legali. Serve un esperto fiscale che firmi il "sign-off" sulla logica di calcolo prima del rilascio.

D3: Il servizio deve calcolare SOLO la trasferta (Art. 25 lett. a), oppure anche i pasti (lett. b) e le altre spese professionali al 3% (lett. c)?

Perché è importante: L'architettura supporta già tutto, ma voglio confermare lo scope prima di scrivere il codice per non fare lavoro inutile.

D4: I frontalieri italiani sono una quota significativa degli utenti attesi?

Perché è importante: Circa 65.000 frontalieri italiani lavorano in TI. Il nuovo accordo I-CH 2024 ha cambiato radicalmente le regole. Se questa è una casistica rilevante, va implementata in Fase 3 (non rimandata).

## 10.2 Domande Tecniche

D5: Qual è il target di deployment?

Perché è importante: Server on-premise aziendale, cloud (Azure/AWS/GCP), o funzione serverless? Questo determina se serve Docker, un container cloud, o un systemd service.

D6: Quali sistemi consumeranno questo servizio?

Perché è importante: Nomi degli ERP, software fiscali, portali. Il formato JSON dell'output può cambiare per adattarsi a uno schema esistente nel sistema ricevente.

D7: Il protocollo concordato è REST/JSON?

Perché è importante: Alcuni software fiscali usano ancora SOAP/XML o richiedono formati proprietari.

D8: Quale meccanismo di autenticazione è richiesto?

Perché è importante: Opzioni: (a) Nessuno — rete interna solo; (b) API Key header; (c) OAuth2 bearer token; (d) Mutual TLS. Va deciso prima di scrivere l'endpoint.

D9: Qual è il requisito di latenza per risposta?

Perché è importante: La chiamata al geocoder swisstopo richiede ~200-500ms. Se il requisito è <100ms, bisogna pre-calcare le distanze casa-lavoro in un cache locale.

D10: C'è un budget per le API di geocoding?

Perché è importante: Swisstopo e Nominatim sono gratuiti ma rate-limited. Se il volume supera ~1000 req/giorno, serve un provider a pagamento (Google Maps, Here).

## 10.3 Domande di Governance

D11: Chi aggiorna i file YAML con i nuovi limiti ogni anno?

Perché è importante: Se lo fa un funzionario fiscale non tecnico, serve una piccola interfaccia admin o un endpoint protetto PUT /v1/rules/{anno}. Se lo fa sempre uno sviluppatore, il file YAML diretto va bene.

Io voglio che fai una dashboard admin con tutti i dati che si possono modificare o che sono da modificare obbligatoriamente tenuta bene con un bel stile user_friendly

D12: Le singole decisioni di calcolo devono essere auditabili e immodificabili?

Perché è importante: Ai fini fiscali potrebbe servire un log immutabile che mostra esattamente quale versione delle regole era attiva al momento del calcolo. Questo determina se serve un database di audit o il solo file di log.

D13: Il servizio deve supportare calcoli retroattivi per anni fiscali precedenti?

Perché è importante: Esempio: un contribuente che presenta la dichiarazione tardiva 2023 ha bisogno dei limiti CHF del 2023, non del 2026. Il sistema YAML versionato supporta già questo, ma bisogna popolare i file degli anni precedenti.

D14: La roadmap prevede estensione ad altri Cantoni?

Perché è importante: L'architettura è già parametrizzata (aggiungere Ginevra = aggiungere GE al YAML). Ma il contratto API deve includere un campo "canton" nel JSON di input se questa è una prospettiva nel medio termine.

# 11. VERIFICA END-TO-END

Una volta completata la Fase 1, la verifica completa del servizio si esegue con questi comandi in sequenza:

1. Avvio del server in modalità sviluppo

cd "D:\006-Documenti\Lavori\DdC\002_Applicativo"
uv run uvicorn app.main:app --reload --port 8000

2. Test health check

curl http://localhost:8000/v1/health
# Atteso: {"status": "ok", "fiscal_year_loaded": 2026, "geocoder": "swisstopo"}

3. Test calcolo con distanza manuale (Fase 1)

curl -X POST http://localhost:8000/v1/deduction/calculate \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d @tests/integration/fixtures/request_base.json
# Atteso: JSON con cantonal_TI.transport_deduction.net_deduction > 0

4. Test unit (senza rete)

uv run pytest tests/unit/ -v
# Tutti i test devono passare in <5 secondi

5. Visualizzazione documentazione API automatica

# Aprire nel browser:
http://localhost:8000/docs
# FastAPI genera automaticamente la Swagger UI con tutti gli endpoint

6. Confronto manuale con casi noti

# Prendere un caso dall'analisi legale (001_Dcoumenti\Analisi_Trasferta_CasaLavoro_TI.docx)
# es. Lugano→Bellinzona, mezzo pubblico, abbonamento CHF 1200/anno
# Verificare che l'output JSON mostri:
#   cantonal_TI.transport_deduction.net_deduction = 1200.00
#   federal_IFD.transport_deduction.net_deduction = 1200.00
#   (sotto il cap IFD di CHF 3'300)

Documento generato il 22/06/2026 — Progetto DdC — Divisione delle Contribuzioni Canton Ticino
Basato su: LT Art. 25 (stato 1.1.2026) · LIFD Art. 26 · RS 642.118.1 · Analisi graphify 38 nodi